河南天瑞利环境工程设备有限公司年产120台脉冲袋式除尘器、污水处理设备、环保洗沙设备项目

竣工环境保护验收意见

河南天瑞利环境工程设备有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目进行竣工验收，成立验收组并实地踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于河南省新乡市卫辉市顿坊店乡吉营村，占地面积6000m2，主要构筑物为生产车间、仓库和办公室。

（二）建设过程及环保审批情况

河南天瑞利环境工程设备有限公司投资100万元在河南省新乡市卫辉市顿坊店乡吉营村建设年产120台脉冲袋式除尘器、污水处理设备、环保洗沙设备项目，于2020年3月委托新乡市国环宏博节能环保科技有限公司编制《河南天瑞利环境工程设备有限公司年产120台脉冲袋式除尘器、污水处理设备、环保洗沙设备项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2020年6月30日通过卫辉市环境保护局审批，审批文号为卫环告表[2020]20号。并于2020年11月11日申领排污登记，登记编号为91410781MA46QHGG0C001Z。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），河南天瑞利环境工程设备有限公司对本项目组织实施验收。项目于2020年7月开工建设，2020年9月竣工，并于2020年10月开始设备调试。河南永蓝检测技术有限公司于2020年10月26日至27日对建设项目进行了竣工验收监测并出具监测报告。2020年11月河南天瑞利环境工程设备有限公司为该项目编制竣工环境保护验收监测报告。在项目到调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目总投资为100万元，其中环保投资为8.55万元，占总投资的8.55%；实际总投资100万元，其中环保投资8.55万元，占实际总投资8.55%。

（四）验收范围

本次验收的范围为河南天瑞利环境工程设备有限公司年产120台脉冲袋式除尘器、污水处理设备、环保洗沙设备项目的主体工程、环保工程、公用工程的建设、运行及环保要求的落实情况。

二、项目变动情况

经现场实地勘察，项目实际建设与原环评报告及环评批复存在以下变动：

（1）生产设备变动：项目在实际生产过程中减少了1台数控激光切割机，与原环评报告对照，设备数量有所减少，但在实际建设时目前现有设备的生产能力能够达到年产120台脉冲袋式除尘器、污水处理设备、环保洗沙设备75%产能的要求，不新增产能及污染物，符合验收要求。

（2）厂区布置变动：企业实际建设中办公室和仓库未建。

（3）环保设施变动：与环评相比，焊接工序减少一套袋式除尘器+15m高排气筒，但能够满足废气处理要求。

（4）危废处理方式变动：原环评中含油废抹布处理方式为在垃圾桶中暂存后混入生活垃圾中，运至垃圾中转站处理，实际建设中增加一座危废间，含油废抹布在危废间暂存后，混入生活垃圾中处理。

企业通过合理分配环保设备，优化环保措施，使污染物能够实现达标排放。根据监测数据及企业实际采取的措施，污染物均得到合理的处置，无新增污染物产生，因此不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

# 1、废水

本项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，年有效工作日300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）和《工业企业设计卫生标准》，职工生活用水定额按30L/(人·d)计，则生活用水量为0.3m3/d（90m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.24m3/d（72m3/a）。污水的主要污染因子有SS、BOD5、TP 、COD、NH3-N。类比一般生活污水水质，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 200mg/L、BOD5 150mg/L、TP 4mg/L、NH3-N 25mg/L，污染物产生量分别为COD 0.0228t/a、SS 0.0144t/a、BOD5 0.0108t/a、TP 0.0003mg/L、NH3-N 0.0018t/a。生活污水经厂内化粪池处理后后定期清运，不外排。

# 2、废气

本项目运营期产生的大气污染物主要为使用切割机产生的切割烟尘和焊接过程产生的焊接烟尘，主要成分为颗粒物。

（1）切割烟尘：将切割机固定区域，在切割机上安装集气罩，集气罩对切割烟尘进行收集，收集后经袋式除尘器处理，处理后的废气由一根15m高排气筒（P1）排放。

（2）焊接烟尘：在焊机上方安装集气罩，并将焊机固定区域进行作业，集气罩对焊接烟尘进行集中收集处理。焊接烟尘经集气罩收集后，经脉冲袋式除尘器处理，通过15m高排气筒（P2）处理后以有组织形式排放。

# 3、噪声

# 该项目生产过程中产生的噪声主要是空压机、折弯机、焊机、数控等离子切割机、台钻、车床等设备运行噪声，工程噪声源强在70~85dB（A）。项目选用低噪声设备，采用加大减震基础，安装减震装置。合理安排作业时间，合理布局，采用封闭式生产车间，使用隔声墙体，厂内设置绿化带隔声。

# 4、固体废物

本项目一般固废包括生产过程中产生的金属边角料和生活垃圾，金属边角料在一般固废暂存间暂存后，统一外售，生活垃圾运至垃圾中转站集中处理。危险废物主要是设备维护过程产生的废切削液、废液压油和含油废抹布。含油废抹布危废间暂存后混入生活垃圾中运至垃圾中转站集中处理，废切削液、废液压油用专用容器收集至危废暂存间暂存，该危废由洛阳德鑫环保科技有限公司回收统一处理。

# 四、环境保护设施调试效果

（1）废气

验收监测期间，本项目废气排放情况为：

①有组织废气经袋式除尘器处理后最大排放浓度与速率分别为：4.7mg/m3、0.033kg/h，满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物要求10mg/m3和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准颗粒物排放速率不大于3.5kg/h的限值要求。

②厂界无组织废气颗粒物最大排放浓度为0.329mg/m3，满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》最高允许排放浓度0.5mg/m3限值要求。

（2）废水

本项目生产过程中不产生废水，废水主要为职工生活污水。生活污水的主要污染因子为COD，NH3-N，SS等。经厂区化粪池处理后定期清运，不外排。

（3）噪声

企业厂界昼间噪声值范围为51～56dB(A)，夜间噪声值范围为41～45dB(A)，经监测结果可知，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））标准要求，对周围的声环境影响不大。

（4）固体废物

项目产生的固体废物主要为一般固废和危险废物。

一般固废包括金属边角料和生活垃圾。金属边角料收集后外售；生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运。危险废物主要包括维护设备产生的废切削液、废液压油和含油废抹布，废切削液和废液压油经厂区危废暂存间集中收集后由洛阳德鑫环保科技有限公司统一收集处理，含油废抹布可混入生活垃圾中，集中收集后，运至垃圾中转站集中处理。

（5）污染物排放总量

项目生产过程中，废气无SO2、NOX产生；项目无生产废水产生，生活污水经厂内化粪池处理后定期清运，不外排。

故该项目无总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

验收监测期间，项目各项污染物均能够做到达标排放或有效处理处置，项目建设对周围环境影响很小，满足验收要求。

六、验收结论

河南天瑞利环境工程设备有限公司年产120台脉冲袋式除尘器、污水处理设备、环保洗沙设备项目在建设过程中，基本按照环评及其批复要求落实相关环保设施，各项污染物能够实现达标排放或合理处置，项目建设对环境影响很小。

综上所述，河南天瑞利环境工程设备有限公司年产120台脉冲袋式除尘器、污水处理设备、环保洗沙设备项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意本项目通过本项目竣工环境保护验收。

- 七、验收组员信息

河南天瑞利环境工程设备有限公司